Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy : 271.1.2014

U  M  O  W  A   NR 1/2014

z dnia …..………………….

zawarta pomiędzy: Gminą Głowno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Głowno Marka Jóźwiaka, z siedzibą w Głownie przy ul. Kilińskiego 2, zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………………………. ,REGON …………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Sądowym pod numerem ……………………..lub na podstawie wpisu do ewidencji

działalności gospodarczej w …………………………………pod nr ………………………

, reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku"

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zgodnie z kosztorysem ofertowym, warunkami zgłoszenia na budowę z dnia 10 lutego 2014r , dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót i harmonogramem robót, stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgłoszenie  na budowę.

§ 2

1. Termin wykonania ustala się do dnia: 25.08.2014r.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Pozostałe roboty wykonawca obowiązany jest wykonać w terminie określonym w pkt1.

§ 3

Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę …………………

zł netto + VAT ……………………………….zł  = ………………………………..zł brutto

(słownie brutto/: ……………………………………………………………………………

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu technicznego, najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- przekazania Wykonawcy protokołem teren budowy, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy,

- wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, warunkami zgłoszenia  na budowę z dnia 10 luty 2014r, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- protokólarnego przejęcia terenu budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności,

- uzyskania we właściwym urzędzie pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy dla wszystkich używanych przez Wykonawcę samochodów,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

- natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

- zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem

- zinwentaryzowania materiałów rozbiórkowych, wyposażenia, sprzętu i przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu lub przedstawicielowi wskazanemu przez  Zamawiającego.

- wykonywać zakres prac objętych zamówieniem w taki sposób aby nie kolidowały z funkcjonowaniem placówki oświatowej jakim jest Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach , dotyczy okresu nauczania.

- zabezpieczyć , wyposażyć budowę szczególnie przy robotach budowlanych w zakresie  remontu konstrukcji dachu i wymianie pokrycia dachu na starej i nowej części budynku w materiały zabezpieczające przeciw zalaniom ,opadom atmosferycznych /plandeki/ i zabezpieczyć przeciw nieprzewidzanymi warunkami atmosferycznymi

- natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy,

- uporządkowania, po zakończeniu budowy, terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego. Uporządkowanie terenu przez Wykonawcę jest elementem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- ubezpieczenia budowy

§ 5

Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: ................................................

§ 6

Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie: ………………………………………..

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych nowych, które spełniają wymogi ustawy Prawo Budowlane.

§ 8

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organu państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt naprawić wszelkie zniszczenia, powstałe w wyniku wykonywania robót.

§ 9

Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat od daty końcowego odbioru. Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji ustalonego powyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania odbioru końcowego wystawić pisemną gwarancję jakości na przedmiot zamówienia, określony w § 1 niniejszej umowy. Wystawiona przez Wykonawcę gwarancja będzie stanowiła załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji, o której mowa w pkt. 1 obowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu zamówienia w terminie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego W przypadku, gdy zwłoka z winy Wykonawcy doprowadzi do wystąpienia szkody Wykonawca naprawi ją na własny koszt.

- Wykonawca za opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 300zł za każdy dzień zwłoki.

§ 10

Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia netto za każdy dzień,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Za odstąpienie od umowy uważa się również nieprzystąpienie Wykonawcy do robót lub takie ich opóźnienie, że wykonanie robót w terminie będzie niemożliwe.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem, gdy zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W powyższych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia o nich wiadomości. Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 11

Zapłata wynagrodzenia, określonego w §3 niniejszej Umowy nastąpi w sposób następujący:

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wynikającego z §3 niniejszej umowy ,Wykonawca obowiązany jest wystawić fakturę w terminie umożliwiającym zachowanie 30 – dniowego terminu płatności od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy oraz kosztorys powykonawczy.

- Termin zapłaty ustala się na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury z załączonym protokołem odbioru końcowego, kosztorysem powykonawczym.

§ 12

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto), …………………………… zł brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, określone w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest wnieść w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający żąda wniesienia całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w pkt. 1 i nie wyraża zgody na utworzenie zabezpieczenia przez potrącenie należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

- Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonego w pkt. 1 w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż do dnia odbioru końcowego wnieść zabezpieczenie na okres gwarancji w wysokości 30% wartości wymienionej w ust.1

- Zamawiający dokona zwrotu pozostałych 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonego w pkt. 1 nie później niż w 15-tym dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 13

W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, podlegają one rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności

§ 15

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków wskazanych w pkt. 10 SIWZ.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:.                                                                              WYKONAWCA:

...................................							.............................