znak: 271.1.2014






                        Zał. nr 3













UMOWA                                                                                                                                                                                                                                                      
O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta  w dniu …………………   w Głownie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 271.1.2014 na realizację inwestycji pn. 

„Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno 
wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku”
przez : Wójta Gminy Głowno  w osobie Marka Jóźwiaka zwanym dalej „Zleceniodawcą"

a

firmą: ………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ……………………………………….  - /adres korespondencyjny/ j.w zwanym w dalszej części "Zleceniobiorcą", reprezentowanym przez: …………………………………… o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 271.1.2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz. 1058, zm. Dz. U. z 2008, Nr 220, poz. 1420), Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania pod nazwą 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad inwestycją „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach gm. Głowno wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku” zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec firmy: ………………………………………………………………………………………………zwanego dalej w treści Umowy "Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy.

§ 2
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniających do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr: …………..… zrzeszony w  ……………………………………………………………………………………..
2. Zleceniobiorca oświadcza, że on i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy w branży : 
konstrukcyjno - budowlanej,  elektrycznej, wentylacyjnej - osobiście. 
4.     Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi 
dotyczące stażu pracy i kwalifikacji oraz złożą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z niniejszej Umowy i Ustawy prawo budowlane.

5.   Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.

6.    Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz zgłoszeniem  na budowę z dnia …………………………...
7.  Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia     P. Stanisława Urbanowicza – specjalista w Urzędzie Gminy Głowno                
§ 3

Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:

· rozpoczęcie: z datą ……………….. - przekazania placu budowy dla Wykonawcy robót.

· zakończenie: z dniem ………………….. i przyjęcia bez zastrzeżeń po uprzednim zgłoszeniu o  zakończeniu budowy.

§ 4

Do podstawowych zadań Zleceniobiorcy należy pełnienie obowiązków i wykonywanie uprawnień o jakich mowa w art.25 i 26 prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz.U.2006.156.1118), a w szczególności:
1. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą,
2. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
3. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
4. kontrola i weryfikacja przedkładanych przedmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
5. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą,

6. składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą, w terminie do 7 -go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
7. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
8. udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
9. przygotowanie w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów związanych z odbiorem końcowym .
10. przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji. 
11. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać swą funkcję z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa,  normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo   ludzi   i  jakość  wykonywanych   robót  oraz  terminowość  zgodnie  z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

                                    § 5
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych / koniecznych lub zamiennych / nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcą uzgadniającego zakres, termin oraz wartość przedmiotowych robót.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.
                                  § 6

1. Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę netto: ……………………. (słownie: ……………………… zł.) + VAT – ……………….. razem kwota brutto ……………………….. zł /słownie: ……………………………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1płatne po  końcowym odbiorze.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest przedłożenie dla Zleceniodawcy sprawozdania o którym mowa w §4 ust. 10.

4. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4.

5. Faktury Zleceniodawca opłaci w terminie   21 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek Zleceniobiorcy wskazany w fakturze.

6. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku.                                
                                § 7

Umowa może ulec rozwiązaniu:

1. w trybie natychmiastowym gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w §4 i 5 umowy; wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje;

2. w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót z jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy; w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych;

3. za zgodą obu stron.                   
                                                             § 8

1. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa w § 4 i § 5 niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości: 50 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z obowiązków.

2. Na wypadek , gdy wysokość szkody po stronie Zleceniodawcy przewyższy sumę należnych kar umownych zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
                                    § 9

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

                                                              § 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006.156.1118)

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.                    
§ 12

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron Umowy.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Zleceniodawca:                                                         Zleceniobiorca:


              Kontrasygnata Skarbnika Miasta………………………………..



…………………………………….

-------------------------------------------                                   ------------------------------------
Załączniki :
Kopia umowy Zleceniodawcy z Wykonawcą robót.
Kopia kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót.
4

